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[bookmark: _Toc490825771][bookmark: _Toc513725712]ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее – ПМ, профессиональный модуль) ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 07.02.01 Архитектура. Данная ППССЗ реализуется Первоуральским металлургическим колледжем (далее – ПМК) на базовом уровне подготовки, в очной форме обучения на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, срок обучения составляет 3 года 10 месяцев. 
Настоящая рабочая программа (далее – программа) разработана на основе:
приказа Минобрнауки России от 28.07.2014 N 850 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 07.02.01 Архитектура" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33633).
примерной основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности, зарегистрированной в государственном реестре примерных основных образовательных программ № и дата регистрации.
профессионального стандарта наименование ПС, № приказа и дата утверждения.
В соответствии с учебным планом разработки 2019 года ПМ отнесен Выберите элемент., Выберите элемент.,  к профессиональному циклу, изучается в пятом и шестом семестрах третьего курса обучения. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
1.2.1 Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:

	Код 
	Наименование общих компетенций 

	ОК 01.
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

	ОК 02.
	Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности

	ОК 03.
	Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

	ОК 04.
	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях

	ОК 05.
	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимую для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

	ОК 06.
	Работать в коллективе и команде, обеспечивать сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

	ОК 07.
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

	ОК 08.
	Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

	ОК 09.
	Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции

	ОК 10.
	Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда




1.2.2 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить соответствующие ему профессиональные компетенции (далее – ПК):

	Код ПК
	Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных компетенции 07.02.01

	ПК 2.1.
	Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответствии с разработанным объемно-планировочным решением.

	ПК 2.2.
	Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика.

	ПК 2.3.
	Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности.



В результате освоения профессионального модуля студент должен
иметь практический опыт:
· иметь практический опыт:
· участия в авторском надзоре при выполнении строительных работ;
· корректировки проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика;
· сбора, хранения, обработки и анализа информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности;
уметь:
· пользоваться Указателем государственных стандартов, каталогами и другими нормативными материалами, необходимыми для выполнения проектных работ;
· определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий и правильно оценивать возможности их использования для конкретных условий;
· по предъявленным замечаниям корректировать проектную документацию;
· пользоваться проектно-технологической документацией;
· отбирать необходимые для хранения проектные материалы;
· систематизировать собранную проектную документацию;
· обрабатывать собранный проектный материал с использованием информационно-компьютерных технологий;
знать:
· влияние строительных технологий на объемно-планировочное решение;
· типологию зданий;
· основные положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством объектов архитектурной среды.
[bookmark: _Toc490825772]
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1.3. Количество часов, отведенное на освоение профессионального модуля
	Всего часов  
	276

	из них:
	

	на освоение МДК,  том числе
                   самостоятельная работа
	196
80

	на учебную практику
	

	на производственную практику
	36

	Промежуточная аттестация
	5




[bookmark: _Toc513725713]СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1. 
2.1. Объем учебной профессионального модуля 
Таблица 2.1
	Коды компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля
	Всего часов
	Объем профессионального модуля, час
(работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем)
	СР[footnoteRef:1] [1:  СР – самостоятельная работа обучающегося (без взаимодействия с преподавателем).] 


	
	
	
	Освоение МДК
	Практики
	

	
	
	
	АР[footnoteRef:2] [2:  АР – общий объем аудиторной работы во взаимодействии с преподавателем (сумма ТО, ПЗ и ЛР).] 

	ПЗ[footnoteRef:3] [3:  ПЗ – практическое занятие (в т.ч. семинар). ] 

	ЛР[footnoteRef:4] [4:  ЛР – лабораторная работа.] 

	КП[footnoteRef:5] [5:  КП – курсовой проект (работа).] 

	Учебная
	Производственная (по профилю специальности)
	

	ОК 1-9
ПК 2.1-2.3
	Раздел[footnoteRef:6] 1. [6:  Раздел ПМ – часть программы ПМ, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких ПК. Раздел ПМ может состоять из МДК или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела ПМ должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций.] 

	144
	96
	0
	0
	0
	0
	0
	48

	ОК 1-9
ПК 2.1-2.3
	Раздел 2.
	48
	32
	
	
	
	
	
	16

	ОК 1-9
ПК 2.1-2.3
	Раздел 3.
	48
	32
	16
	
	
	
	
	16

	
	Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю
	36[footnoteRef:7] [7:  Часы указываются при итоговой концентрированной практике, а также дублируются в колонке 9. ] 

	
	
	
	
	
	36
	

	
	Всего часов:
	276
	
	
	
	
	
	
	






2.2. Объем учебной профессионального модуля 
Таблица 2.2
	№ п/п
	Наименования разделов и тем; дидактические единицы, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект (работа)
	Всего часов по разделам и МДК;
№ занятия
	Всего академических часов

	
	
	
	ТО[footnoteRef:8] [8:  ТО – теоретическое обучение (урок, лекция). ] 

	ПЗ
	ЛР
	АР
	СР

	Раздел 1
	Основные процессы строительного производства
	144
	

	МДК 02.01.
	Основы строительного производства
	96
	

	Тема 1.1
	Общие сведения.
	
	16
	0
	0
	16
	4

	1.1.1
	Участники строительного процесса.
	1
	2
	
	
	2
	

	1.1.2
	Проектно-сметное дело.
	2
	2
	
	
	2
	

	1.1.3
	Саморегулирование в строительной деятельности.
	3
	2
	
	
	2
	

	1.1.4
	Система нормативных документов в строительстве.
	4
	2
	
	
	2
	

	1.1.5
	Контроль  над ведением работ в строительстве.
	5
	2
	
	
	2
	

	1.1.6
	Экономика строительства.
	6
	2
	
	
	2
	

	1.1.7
	Экологические проблемы строительства.
	7
	2
	
	
	2
	

	1.1.8
	Общественные организации в строительстве.
	8
	2
	
	
	2
	

	СР
	Подготовка сообщения на тему: «Пути решения экологических проблем строительства».
	
	
	
	
	
	4

	Тема 2.1
	Особенности и специфика строительства
	
	2
	0
	0
	2
	6

	2.1.1
	Особенности и специфика строительства.
	9
	2
	
	
	2
	

	СР
	Подготовка презентации на тему: «История развития строительной отрасли».
	
	
	
	
	
	6

	Тема 2.2
	Промышленное, гражданское и сельскохозяйственное строительство
	
	8
	0
	0
	8
	0

	2.2.1
	Гражданское строительство.
	10
	2
	
	
	2
	

	2.2.2
	Строительство промышленных зданий и сооружений.
	11
	2
	
	
	2
	

	2.2.3
	Сельскохозяйственное строительство.
	12
	2
	
	
	2
	

	2.2.4
	Реконструкция и реставрация зданий и сооружений.
	13
	2
	
	
	2
	

	Тема 2.3
	Планировочные решения
	
	4
	0
	0
	4
	0

	2.3.1
	Планировочные решения.
	14
	2
	
	
	2
	

	2.3.2
	Конструктивные элементы зданий и сооружений.
	15
	2
	
	
	2
	

	Тема 2.4
	Материалы для зданий и сооружений
	
	4
	0
	0
	4
	0

	2.4.1
	Общие требования к строительным материалам.
	16
	2
	
	
	2
	

	2.4.2
	Классификация строительных материалов.
	17
	2
	
	
	2
	

	Тема 2.5
	Основания и грунты
	
	2
	0
	0
	2
	0

	2.5.1
	Основания и грунты.
	18
	2
	
	
	2
	

	Тема 2.6
	Инженерное оборудование зданий
	
	6
	0
	0
	6
	2

	2.6.1
	Инженерное оборудование зданий.
	19
	2
	
	
	2
	

	2.6.2
	Постройки прошлого и настоящего.
	20
	2
	
	
	2
	

	2.6.3
	Дальнейшие пути развития строительства.
	21
	2
	
	
	2
	

	СР
	Подготовка доклада на тему: «Инновационные технологии в строительстве. Как построить небоскрёб»?
	
	
	
	
	
	2

	Тема 2.7
	Общие сведения об организации строительного производства.
	
	16
	0
	0
	16
	18

	2.7.1
	Общие сведения о строительных процессах, их структуре и классификации. 
	22
	2
	
	
	2
	

	2.7.2
	Основные архитектурно-конструктивные элементы зданий.
	23
	2
	
	
	2
	

	2.7.3
	Общие сведения об организации строительного производства
	24
	2
	
	
	2
	

	2.7.4
	Проектно-сметная документация.
	25
	2
	
	
	2
	

	2.7.5
	Назначение и состав проекта организации строительства.
	26
	2
	
	
	2
	

	2.7.6
	Назначение и состав проекта производства работ.
	27
	2
	
	
	2
	

	2.7.7
	Составление календарного плана производства работ по объекту работ.
	28
	2
	
	
	2
	

	2.7.8
	Технологические карты и карты трудовых процессов.
	29
	2
	
	
	2
	

	СР
	Подготовить проектно-сметную документацию для строительства садового дома в городе Первоуральске, Свердловской области общей площадью до 20м2.  (Составить перечень необходимых для строительства материалов, подобрать торговую точку с наиболее выгодными ценами, выполнить  расчеты и определить общие затраты на постройку).
	
	
	
	
	
	18

	Тема 2.8
	Безопасная организация труда на строительной площадке
	
	12
	0
	0
	12
	6

	2.8.1
	Безопасная организация труда на строительной площадке.
	30
	2
	
	
	2
	

	2.8.2
	Организация строительной площадки. Внутри площадные подготовительные работы.
	31
	2
	
	
	2
	

	2.8.3
	Основные виды строительных работ. Техника безопасности при производстве основных видов строительных работ. 
	32
	2
	
	
	2
	

	2.8.4
	Специальные работы. Техника безопасности при организации и выполнении специальных работ.
	33
	2
	
	
	2
	

	2.8.5
	Составление графика последовательности выполнения основных видов работ в подготовительном периоде.
	34
	2
	
	
	2
	

	2.8.6
	Сетевое планирование. Основные элементы сетевого графика: работа, событие, ожидание, продолжительность в пути, ранние и поздние начала работ, графическое изображение элементов. Преимущества и недостатки сетевого планирования.
	35
	2
	
	
	2
	

	СР
	Создать календарный план производства работ по объекту работ.
	
	
	
	
	
	6

	Тема 2.9
	 Государственная система стандартизации в строительстве
	
	12
	0
	0
	12
	6

	2.9.1
	Государственная система стандартизации в строительстве.
	36
	2
	
	
	2
	

	2.9.2
	Стандарты на строительную продукцию (услуги). Стандарты общих технических условий. Стандарты на работы (процессы). Стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа).
	37
	2
	
	
	2
	

	2.9.3
	Контроль качества строительства. Органы контроля качества строительной продукции. Методы контроля качества строительной продукции.
	38
	2
	
	
	2
	

	2.9.4
	Функции работников строительной организации.
	39
	2
	
	
	2
	

	2.9.5
	Приёмка в эксплуатацию законченных строительных объектов.
	40
	2
	
	
	2
	

	2.9.6
	Ответственность должностных лиц за несоблюдение требований нормативных документов.
	41
	2
	
	
	2
	

	СР
	Подготовка сообщения на тему: «Система инженерной безопасности производства земляных работ».
	
	
	
	
	
	6

	Тема 2.10 
	Авторский надзор при выполнении строительных работ
	
	14
	0
	0
	14
	6

	2.10.1
	Основные задачи и функции специалистов, осуществляющих авторский надзор.
	42
	2
	
	
	2
	

	2.10.2
	Порядок организации и проведения авторского надзора за строительством объектов капитального строительства.
	43
	2
	
	
	2
	

	2.10.3
	Состав работ по авторскому надзору за строительством.
	44
	2
	
	
	2
	

	2.10.4
	Внесение изменений в рабочую и проектную документацию.
	45
	2
	
	
	2
	

	2.10.5
	Перечень нормативно-правовых актов, обосновывающих проведение авторского надзора.
	46
	2
	
	
	2
	

	2.10.6
	Формы для составления и ведения журнала авторского надзора за строительством.
	47
	2
	
	
	2
	

	2.10.7
	Ответственность специалистов, осуществляющих авторский надзор.
	48
	2
	
	
	2
	

	СР
	Подготовка к экзамену.
	
	
	
	
	
	6

	Раздел 2
	Технологические процессы строительного производства
	48
	

	МДК 02.02.
	Технология строительного производства
	32
	

	Тема 1.1
	Особенности строительного производства
	
	2
	0
	0
	2
	2

	1.1.1
	Строительная продукция, и ее отличительные особенности.
	1
	2
	
	
	2
	

	СР
	Подготовить сообщение на тему: «Организация рабочего места». Записать понятия: фронт работ, захватка, делянка.
	
	
	
	
	
	2

	Тема 2.1
	Технология строительного производства
	
	2
	0
	0
	2
	2

	2.1.1
	Понятие о вариантном проектировании строительных процессов (в том числе с применением ЭВМ).
	2
	2
	
	
	2
	

	СР
	Подготовить сообщение на тему: «Основные документы технологического проектирования строительных процессов: технологические карты и карты трудовых процессов».
	
	
	
	
	
	2

	Тема 2.2
	Транспортирование строительных грузов
	
	2
	0
	0
	2
	2

	2.2.1
	Классификация строительных грузов. Виды транспорта, применяемые в строительстве.
	3
	2
	
	
	2
	

	СР
	Описать ход погрузочно-разгрузочных работ на строительной площадке.
	
	
	
	
	
	2

	Тема 2.3
	Земляные работы
	
	4
	0
	0
	4
	0

	2.3.1
	Виды земляных сооружений- требования к ним.
	4
	2
	
	
	2
	

	2.3.2
	Понятия: о закрытых способах разработки грунта, гидромеханической разработке грунта; бурении грунтов, разработке грунта взрывом.
	5
	2
	
	
	2
	

	Тема 2.4
	Свайные работы
	
	2
	0
	0
	2
	0

	2.4.1
	Назначение и виды свай.
	6
	2
	
	
	2
	

	Тема 2.5
	Каменные работы
	
	2
	0
	0
	2
	0

	2.5.1
	Область применения каменных работ в современном строительстве.
	7
	2
	
	
	2
	

	Тема 2.6
	Бетонные и железобетонные работы
	
	2
	0
	0
	2
	2

	2.6.1
	Область применения бетона и железобетона в современном строительстве.
	8
	2
	
	
	2
	

	СР
	Подготовить сообщение на тему: «Особенности производства работ в зимнее время».
	
	
	
	
	
	2

	Тема 2.7
	Монтаж строительных конструкций
	
	2
	0
	0
	2
	0

	2.7.1
	Состав и структура процесса монтажа строительных конструкций. Классификация методов монтажа строительных конструкций.
	9
	2
	
	
	2
	

	Тема 2.8
	Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий
	
	2
	0
	0
	2
	2

	2.8.1
	Назначение и виды защитных и изоляционных покрытий.
	10
	2
	
	
	2
	

	СР
	Подготовить сообщение на тему: Теплоизоляционные работы, их назначение. Способы производства теплоизоляционных работ».
	
	
	
	
	
	2

	Тема 2.9
	 Работы по устройству отделочных покрытий
	
	2
	0
	0
	2
	2

	2.9.1
	Назначение и виды отделочных работ.
	11
	2
	
	
	2
	

	СР
	Подготовить презентацию: «Облицовочные работы, их применение».
	
	
	
	
	
	2

	Тема 3.1
	Проектирование производства работ и организация строительства
	
	2
	0
	0
	2
	0

	3.1.1
	Состав и организация работ, предшествующих строительству. Проект организации строительства (ПОС), его состав и содержание.
	12
	2
	
	
	2
	

	Тема 3.2
	Основы поточной организации строительного производства
	
	2
	0
	0
	2
	2

	3.2.1
	Сущность и разновидности строительных потоков. Параметры и технологическая увязка строительных потоков.
	13
	2
	
	
	2
	

	СР
	Построить графика поточной организации труда по заданным параметрам.
	
	
	
	
	
	2

	Тема 3.3
	Календарное и сетевое планирование
	
	2
	0
	0
	2
	2

	3.3.1
	Состав и назначение календарных планов строительства.
	14
	2
	
	
	2
	

	СР
	Составить график – работы строительных машин.
	
	
	
	
	
	2

	Тема 3.4
	Строительный генеральный план
	
	2
	0
	0
	2
	0

	3.4.1
	Назначение, виды и содержание строительных генеральных планов.
	15
	2
	
	
	2
	

	Тема 3.5
	Контроль за строительством
	
	2
	0
	0
	2
	0

	3.5.1
	Органы надзора и контроля за строительством.
	16
	2
	
	
	2
	

	Раздел 3
	Планирование строительных работ в соответствии с охраной труда.
	48
	

	МДК 02.03.
	Охрана труда в строительстве
	32
	

	Тема 1.1
	Классификация и номенклатура негативных факторов.
	
	2
	0
	0
	2
	0

	1.1.1
	Основные понятия и терминология БТ (безопасности труда). Классификация и номенклатура негативных факторов.
	1
	2
	
	
	2
	

	Тема 1.2
	Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на человека.
	
	2
	0
	0
	2
	2

	1.2.1

	Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на человека.
Опасные механические факторы. Физические негативные факторы. Химические негативные факторы (вредные вещества) – их классификация и нормирование.
Опасные факторы комплексного характера: пожаровзрывоопасность – основные сведения о пожаре и взрыве, категорирование помещений и зданий по степени взрывопожарной опасности; герметичные системы, находящиеся под давлением – классификация герметичных систем, опасности, возникающие при нарушении герметичности; статистическое электричество.
	2
	2
	
	
	2
	

	СР
	Подготовка сообщения на тему: «Понятие физических вредностей в «Охране труда» и методы защиты от них.».
	
	
	
	
	
	2

	Тема 2.1
	 Методы защиты от физических, химических и биологических факторов. 
	
	2
	2
	0
	4
	2

	2.1.1
	Способы защиты человека от физических негативных факторов, защита человека от химических и биологических негативных факторов.
	3
	2
	
	
	2
	

	ПЗ 1

	Способы и средства защиты человека от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Способы защиты от электромагнитных излучений; защита от постоянных электрических и магнитных полей, лазерного, инфракрасного (теплового) и ультрафиолетового излучения. Защита от радиации. Электробезопасность.
Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция, средства очистки воздуха от вредных веществ. Защита от загрязнения водной среды: методы и средства очистки воды, обеспечение качества питьевой воды. Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических негативных факторов.
	4
	
	2
	
	2
	

	СР
	Подготовка сообщения на тему: «Система инженерной безопасности производства земляных работ».
	
	
	
	
	
	2

	Тема 2.2
	Защита человека от опасности механического травмирования.
	
	2
	0
	0
	2
	2

	2.2.1
	Основные методы и средства защиты от механического травмирования, при работе с технологическим оборудованием и инструментом: требования, предъявляемые к средствам защиты; основные защитные средства – оградительные устройства, предохранительные устройства, устройства аварийного отключения, тормозные устройства. Обеспечение безопасности при выполнении работ с ручным инструментом; обеспечение безопасности подъёмно-транспортного оборудования.
	5
	2
	
	
	2
	

	СР	
	Подготовка индивидуального проекта на тему: «Основные требования к пожарной безопасности в ходе эксплуатации зданий и сооружений».
	
	
	
	
	
	2

	Тема 2.3
	Защита человека от опасных факторов комплексного характера.
	
	2
	0
	0
	2
	0

	2.3.1
	Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и активные меры защиты, методы тушения пожара, огнетушащие вещества и особенности их применения. Методы защиты от статического электричества; молниезащита зданий и сооружений. Методы и средства обеспечения безопасности герметичных систем: предохранительные устройства, контрольно-измерительные приборы, регистрация, техническое освидетельствование и испытание сосудов и ёмкостей.
	6
	2
	
	
	2
	

	Тема 3.1 
	Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности.
	
	0
	4
	0
	4
	0

	ПЗ 2
	Организация рабочего места. Терморегуляция организма человека. Микроклимат помещений. Освещение. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий. Расчёт освещения.
	7
	
	2
	
	2
	

	ПЗ 3
	Выполнить расчёт освещения помещения.
	8
	
	2
	
	2
	

	Тема 4.1
	Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда.
	
	2
	0
	0
	2
	2

	4.1.1
	Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. Виды и условия трудовой деятельности: виды трудовой деятельности, классификация условий трудовой деятельности по тяжести и напряжению трудового процесса, классификация условий труда по факторам производственной среды. Основные психические причины травматизма.
	9
	2
	
	
	2
	

	СР
	Подготовить сообщение на тему: «Влияние алкоголя на безопасность труда».
	
	
	
	
	
	2

	Тема 5.1
	Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда.
	
	2
	2
	0
	4
	2

	5.1.1
	Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные нормы, санитарные нормы и правила, правила безопасности, система строительных норм и правил. Система стандартов безопасности труда Госстандарт России.
	10
	2
	
	
	2
	

	ПЗ 4
	Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда; аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда; расследование и учёт несчастных случаев на производстве, анализ травматизма; ответственность за нарушение требований по безопасности труда.
	11
	
	2
	
	2
	

	СР
	Повторение пройденного материала.
	
	
	
	
	
	2

	Тема 5.2
	Экономические механизмы управления безопасностью труда.
	
	2
	2
	0
	4
	2

	5.2.1
	Социально-экономическое значение, экономический механизм и источники финансирования охраны труда. Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Экономический эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспечению требований охраны и улучшению условий труда.
	12
	2
	
	
	2
	

	ПЗ 5
	Составить АКТ №___ о несчастном случае на производстве по форме Н-1.
	13
	
	2
	
	2
	

	СР
	Подготовить сообщение на тему: «Как избежать заболеваний, связанных с профессией?».
	
	
	
	
	
	2

	Тема 6.1
	Охрана труда в строительстве.
	
	0
	2
	0
	2
	2

	ПЗ 6
	Безопасность труда на строительной площадке. Организация строительной площадки. Проектирование организации строительства и производства работ с учётом вопросов охраны труда.
	14
	
	2
	
	2
	

	СР
	Подготовить презентацию на тему: «Строительная площадка – место повышенной опасности!»
	
	
	
	
	
	2

	Тема 7.1
	Первая помощь пострадавшим. Принципы оказания первой помощи пострадавшим. 
	
	0
	2
	0
	2
	2

	ПЗ 7
	Первая помощь пострадавшим. Принципы оказания первой помощи пострадавшим. Основные приёмы оказания первой помощи пострадавшим.
	15
	
	2
	
	2
	

	СР
	Подготовка к дифференцированному зачёту.
	
	
	
	
	
	2

	ПА
	Дифференцированный зачёт по МДК 02.03 в шестом семестре 3-го курса.
	16
	
	2
	
	2
	

	ПП 02
	Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю
	
	
	
	
	
	36

	
	Всего часов
	276
	
	
	
	
	116


1.1. 
1.3. Примерные темы рефератов, докладов, сообщений, индивидуальных проектов, курсовых проектов
1. Понятие физических вредностей в «Охране труда» и методы защиты от них. 
2. Понятие химических вредностей в «Охране труда» и методы защиты от них. 
3. Основные виды вредных химических веществ, используемых в строительстве, и их влияние на здоровье работников. 
4. Порядок защиты от шума на производстве и строительных площадках. 
5. Проектирование временного освещения на строительной площадке. 
6. Виды и структура нормативных документов, регламентирующих вопросы охраны труда в строительстве. 
7. Система инженерной безопасности производства земляных работ. 
8. Система инженерной безопасности производства каменных работ. 
9. Система инженерной безопасности производства монтажных работ. 
10. Система инженерной безопасности при бетонировании монолитных конструкций. 
11. Основные виды средств индивидуальной и коллективной защиты работников в строительстве. 
12. Порядок расчёта устойчивости монтажных механизмов в строительстве. 
13. Обеспечение пожарной безопасности и взрывобезопасности при строительстве зданий и сооружений. 
14. Основные требования к пожарной безопасности в ходе эксплуатации зданий и сооружений. 
15. Порядок обеспечения молниезащиты при строительстве и эксплуатации зданий. 
16. Проектирование и аттестация рабочих мест на предприятиях стройиндустрии. 
17. Способы оценки вероятности неблагоприятных событий в экономике. 
18. Система обязательного и добровольного страхования в строительстве. 
19. Порядок учёта и расследования несчастных случаев на производстве. 
20. Методы расчёта экономической эффективности мероприятий по охране труда в строительстве.
21. Влияние алкоголя на безопасность труда.
22. Как избежать заболеваний, связанных с профессией?
23. Строительная площадка – место повышенной опасности!
24. Строительство и жилищно-коммунальный комплекс.
25. Строительные материалы и заводы строительной индустрии.
26. Общие цели и задачи строительства и архитектуры.
27. Постройки прошлого и настоящего.
28. Инновационные строительные материалы.
29. Проблемы строительной отрасли.
30. Как стать строителем?
31. Пути решения экологических проблем строительства.
32. История развития строительной отрасли.
33. Инновационные технологии в строительстве. Как построить небоскрёб?
34. Современные материалы, оборудование, машины, применяемые в различных видах строительных работ.
35. Система инженерной безопасности производства земляных работ.

[bookmark: _Toc490825773][bookmark: _Toc513725714]УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинет: Основы строительного производства, оснащенный оборудованием: Из примерной программы.
Лаборатории: наименование лабораторий, необходимых для реализации модуля, оснащенные оборудованием перечисляется оборудование.
Мастерские перечисляются через запятую наименования мастерских, необходимых для реализации модуля, оснащенные оборудованием рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-методической документации, наглядные пособия: демонстрационные плакаты, образцы работ, работы из фонда, раздаточный материал по междисциплинарным курсам: «Основы строительного производства», «Технология строительного производства», «Охрана труда в строительстве», ПК для оснащения рабочего места преподавателя; ПК для оснащения рабочих мест студентов; технические устройства для визуального отображения информации (интерактивная доска); мультимедиа проектор; программное обеспечение для автоматизированного проектирования (AutoCAD, ArchiCAD, Компас, 3D Max);.
Оснащение базы производственной практики, необходимой для реализации ПМ: перечисляется оснащение.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Печатные издания
.Сеткова В.И., Сербин Е.П.  Строительство. Введение в специальность: учеб. пособие для студ. Учреждений сред. проф. Образования – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 192 с.

3.2.2. Электронные источники (электронные ресурсы)
Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс] : режим доступа www.iprbookshop.ru , свободный. 
http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2628 - база ГОСТов. Государственные стандарты. 
Строительная документация. Техническая документация. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный.
СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений. Электронный фонд правовой и нормативной документации. Доступ свободный.

3.2.3. Дополнительные источники 
1.  Ольхина Е. Справочник по отделочным строительным работам – учебное пособие ФГУ ФИРО – 2010 г. 
2. Положении о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87.
3. Седокова С.Д.  Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: учебник – М.: ИНФРА-М, 2019. – 208 с. – (Среднее профессиональное образование). 
4. Синянский И.А. Типология зданий и сооружений: учеб. пособие для учреждений сред.проф. образования – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 224 с. 
5. СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства 
6. СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 
7. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. 
8. СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. 
9. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
10. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
11. СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений.
12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 – ФЗ (в ред. от 27.12.2018г.
13. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
[bookmark: _Toc490825774][bookmark: _Toc513725715]КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	Код и наименование ОК и ПК
	Критерии оценки (показатели освоенности компетенции)
	Методы оценки

	ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
	- проявление интереса к будущей профессии;
- динамика достижений студента в учебной деятельности и различных сферах общественной жизни
	Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной практике

	ОК 02. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности
	- оптимизация методов и
способов решения
профессиональных задач с
учетом анализа социально-экономических процессов
	Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной практике

	ОК 03. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
	- выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области планирования и организации работы цеха обработки металлов давлением; 
- оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач;
- обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки проектной документации;
- точность, правильность и полнота выполнения профессиональных задач
	Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной практике

	ОК 04. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
	- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области архитектуры;

- нести ответственность за решение стандартных и нестандартных профессиональных задач при осуществлении проектной деятельности 
	Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной практике

	ОК 05. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимую для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
	оперативность поиска и использования необходимой информации для качественного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- широта использования различных источников информации, включая электронные
	Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной практике

	ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
	взаимодействие обучающихся с преподавателями в ходе обучения;
соблюдение норм межличностного общения;
коммуникабельность при взаимодействии с потребителями.
	Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной практике

	ОК 07. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
	- динамика достижений профессионального и личностного развития студента;
- организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля
	Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной практике

	ОК 08. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
	- изучение изменений законодательства и нормативных документов. 
- нахождение и использование источников информации
	Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной практике

	ОК 09. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции
	- анализ инноваций в области земельно-имущественных отношений
	Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной практике

	ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда
	- демонстрация знаний в области экологической безопасности и принципах рационального природопользования
	Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной практике

	ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответствии с разработанным объемно-планировочным решением.
	· точность и скорость чтения чертежей;
· грамотность выполнения чертежей;
· выполнение проектной документации в соответствии с действующими правилами и нормами;
· аргументированный выбор и рациональное использование пакетов прикладных программ для разработки проектной документации;
· точность и скорость выполнения несложных расчетов конструктивных элементов;
разработка по эскизам руководителя отдельных фрагментов
	Текущий контроль в форме
защиты практических занятий/
Наблюдение за действиями обучающегося во время выполнения практических работ и во время учебной практики. 
Экспертная оценка на практическом занятии


	ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика.
	· участие в согласовании (увязке)
и осуществлении изменений в
архитектурно-планировочном
решении в соответствии с
проектными разработками других
частей проекта
- логичность и точность в последовательности составления проектной документации;
- составление проектной документации на разных стадиях проектирования с учетом вносимых изменений в соответствии с нормативно-технической документацией
	Зачеты по учебной практике и по каждому из разделов профессионального модуля.
Комплексный экзамен по модулю


	ПК 2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности.
	- использование навыков графического изображения объекта с учетом требований нормативно-технической документации;
- точность изображения объекта с использованием компьютерных технологий;
грамотность оформления
проектной документации в соответствии с требованиями нормативно технической документации.
	Наблюдение за действиями обучающегося во время практики.
Тестирование
Наблюдение за действиями обучающегося во время выполнения практических работ и во время практики;
Экспертная оценка на практическом занятии.
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